РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

# от 26.06.2012                                                                                                               №  880

Об утверждении мероприятий программы

«дорожная карта» по ликвидации

очередности в   дошкольные

образовательные учреждения

С целью поэтапной ликвидации очередности в дошкольные  образовательные учреждения,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить мероприятия программы «дорожная карта» по ликвидации очередности в  дошкольные образовательные учреждения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации по социальным вопросам.

Глава администрации  района							  А.А.Андреев

Приложение

к постановлению  администрации района

от 26.06.2012  №  880

Мероприятия

программы «дорожная карта» по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения.

| № п/п | Название мероприятия с указанием № ОУ, года ввода в действие дополнительных мест и их количество |  | Содержание мероприятия | Уровень затратности в расчете на создание 1 места, тыс. руб. | Финансовое обеспечение мероприятия (тыс. руб.) |  | Количество дополнительно созданных мест |  |  |  |  |  | Доля мероприятия в ликвида-ции очередности (% снижения очереди в ДОУ детей от 3 до 7 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | 2012г. | 2013г. |  | 2014г. |  | 2015г. | к 2015г. |
| Направление 1. Ликвидация очередности за счет развития муниципальной дошкольной образовательной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Строительство новых зданий детских садов: | Создание дополнительных мест за счет введения вновь выстроенных зданий. Является приоритетным направлением. | 122000,0 | 62000,0 | 60000,0 |  |  |  |  | 235 |  | 100% |
| 1.2. |  | Реконструкция зданий и помещений действующих муниципальных учреждений | Предусматривают увеличение площади помещений (создание надстроек третьего этажа «мансардного типа» и создание пристроек к имеющимся зданиям ДОУ) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Возврат в систему дошкольного образования и капитальный ремонт ранее переданных зданий детских садов | Ремонт зданий и помещений под цели дошкольного образования, ранее использовавшиеся под иные цели. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях для дошкольников | Организация мест для функционирования в режиме полного дня в использующихся не по назначению помещениях ДОУ (зимний сад, ИЗО-студии и т. д.). Создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных группах в соответствии с санитарными нормами. На свободных площадях общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования в соответствии с требованиями СанПиН | 700,0 | 700,0 |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 25% |