РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

- от 01.10.2012                                                                                                             №  1610

- О внесении изменений в постановление

- администрации района от 08.10.2010  № 658

«Об утверждении районной целевой программы

«Информатизация  Камешковского района

на 2010-2012 годы»

В связи с необходимостью уточнения перечня программных мероприятий и размеров бюджетных ассигнований п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 08.10.2010    № 658 «Об утверждении районной целевой программы «Информатизация Камешковского района на 2010-2012 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации района от 17.12.2010 № 1169 «О внесении изменений в постановление администрации района от 08.10.2010 № 658 «Об утверждении районной целевой программы «Информатизация  Камешковского района на 2010-2012 годы», от 29.02.2012 № 252 «О внесении изменений в постановление администрации района от 08.10.2010 № 658 «Об утверждении районной целевой программы «Информатизация Камешковского района на 2010-2012 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации района				                                          А.А.Андреев

Приложение

к постановлению администрации района

от 01.10.2012  № 1610

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА НА 2010 - 2012 ГОДЫ"

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Районная целевая программа «Информатизация Камешковского района на 2010- 2012 годы» (далее по тексту Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»; Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»; Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»; Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1663-р; «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212 Постановление Губернатора Владимирской области от 17.11.2009 № 953 «О долгосрочной целевой программе «Информатизация Владимирской области на 2010 - 2012 годы». |
| Заказчик | Администрация Камешковского района |
| Разработчик программы | Информационно-компьютерный отдел управления делами администрации Камешковского района |
| Цели и задачи программы | Цели: 1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых государственных и муниципальных услугах на основе использования информационных технологий. 2. Повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования информационных систем и организации межведомственного информационного обмена. Задачи: 1. Развитие инфраструктуры общественного доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых муниципальных услугах. 2. Интеграция района в систему межведомственного электронного взаимодействия. |
| Целевые индикаторы и показатели | В области повышения открытости муниципального управления, доступности информации о деятельности органов местного самоуправления: - доля администраций муниципальных образований района, осуществляющих информационно-справочное взаимодействие с гражданами и организациями посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций): 2010 - 50% 2011 - 75% 2012 - 100%. - доля органов и структурных подразделений администрации района, имеющих локальные вычислительные сети: 2010 - 97%, 2011 - 100%; 2012 – 100%. - доля администраций муниципальных образований района, имеющих подключение к региональной системе межведомственного взаимодействия: 2010 – 0%; 2011 – 0%; 2012 - 14%. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2010 - 2012 годы. |
| Исполнители мероприятий программы | Управление делами администрации Камешковского района |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы 1183,6тыс. руб., в том числе: 2010 год – 324,94 тыс. руб. 2011 год – 220,81 тыс. руб. 2012 год - 627,85 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение доступности органов местного самоуправления для населения района через информационные ресурсы на основе информационных технологий. Повышение качества предоставления муниципальных услуг, внедрение новых форм реализации муниципальных услуг – с применением технологий электронного взаимодействия. Совершенствование деловых процессов в органах муниципального управления, повышение качества и эффективности муниципального управления. |
| Контроль за исполнением программы | Осуществляет глава администрации Камешковского района |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Развитие местного самоуправления в настоящее время невозможно без дальнейшего широкого внедрения и использования перспективных информационных технологий.

Настоящая Программа разработана с целью определения районной политики в сфере информатизации органов местного самоуправления и базируется на решениях органов государственной власти Российской Федерации, касающихся вопросов информатизации: постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2002 № 65 «О Федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)» и «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212, Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,  распоряжения Губернатора Владимирской области от 10.07.2009 № 353-р «О разработке проекта долгосрочной целевой программы Владимирской области «Информатизация Владимирской области на 2010-2012 годы». Сфера действия Программы определена в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Современное состояние развития информационных технологий (далее по тексту ИТ) в администрации Камешковского района характеризуется следующими основными факторами:

2.1. Уровень правовой основы развития ИТ в районе

В настоящее время в администрации района действует Компьютерный регламент, утвержденный распоряжением главы района от 29.08.2006 № 991-р.

Необходимо прогнозирование развития ИТ органов местного самоуправления района, эффективность использования ИТ и информационных ресурсов, информационное взаимодействие органов местного самоуправления, обеспечение информационной безопасности.

2.2. Уровень оснащенности средствами автоматизации

В администрации района локальной сетью объединены до 95 % компьютеров.

В администрациях поселений созданы локальные сети, объединяющие до 70% всех имеющихся компьютеров.

В органах местного самоуправления ведется внедрение профильных информационных систем (далее по тексту ИС). Можно выделить следующие типовые ИС: системы автоматизации документооборота, правовые ИС, финансово-бухгалтерские ИС  и др. В некоторых структурных подразделениях доля устаревших моделей компьютеров (более 5 лет) превышает 25 %. В целом по Администрации района доля устаревших моделей компьютеров составляет 45 %.

Остро стоит вопрос своевременной модернизации компьютерного парка и поддержания его в состоянии, соответствующем современным требованиям и единым стандартам.

В администрации района эксплуатируется порядка 20 различных информационных систем. Можно констатировать, что уровень их совместимости невысок.

Создан и устойчиво функционирует сайт муниципального образования, на котором размещена информация о деятельности органов местного самоуправления Камешковского района, о важнейших событиях и проводимых в городе мероприятиях, об оказываемых населению услугах, регламенты отдельных услуг. В соответствии с законодательством на сайте публикуется информация о размещении муниципального заказа. Функционирует «Интернет-приемная» и тематический проект «Вопрос-ответ», посредством которых граждане могут высказать свое мнение относительно проблем района или обратиться  с вопросом и получить квалифицированный ответ, ознакомиться с другими часто задаваемыми вопросами и ответами на них.

Основные проблемы сохраняющееся неравенство структурных подразделений в техническом обеспечении, разнородность информационных систем и разрозненность информационных ресурсов, отсутствие механизмов обеспечения взаимодействия, недостаточная квалификация пользователей и технического персонала.

Некоторые деловые процессы носят признаки дисфункциональности – недостаточная ресурсная обеспеченность, недостаточная полнота реализации  жизненного цикла, медиаразрывы,  и т.д.

Остается нерешенным вопрос использования лицензионного программного обеспечения.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы и координация разработок в сфере информатизации Камешковского района возлагается на информационно-компьютерный отдел управления делами администрации района.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, а также предоставление координатору информации о ходе выполнения мероприятий Программы.

Отбор организаций-претендентов на выполнение программных мероприятий осуществляется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться.

Контроль за ходом реализации Программы на территории Камешковского района осуществляет глава администрации района.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы 1183,6 тыс. рублей тыс. рублей (2010 год – 324,94 тыс. рублей, 2011 год - 220,81 тыс. рублей, 2012 год – 627,85 тыс. рублей).

Объемы финансирования могут быть скорректированы в соответствии с решениями Совета народных депутатов Камешковского района при формировании бюджета района на очередной финансовый год.

5.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цели и задачи Программы определены на основании Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года, Концепции региональной информатизации до 2010 года и Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, а также Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года.

Основными целями Программы являются:

- повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых государственных и муниципальных услугах на основе использования информационных технологий.

- повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования информационных систем и организации межведомственного информационного обмена.

Для достижения целей Программы необходимо обеспечить решение следующих задач:

- развитие инфраструктуры общественного доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых муниципальных услугах;

- интеграция района в систему межведомственного электронного взаимодействия.

Основные целевые показатели Программы по задачам приведены в таблице.

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Задача № 1. Развитие инфраструктуры общественного доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых муниципальных услугах |  |  |  |  |
| Доля администраций муниципальных образований района, осуществляющих информационно-справочное взаимодействие с гражданами и организациями посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) | % | 14 | 43 | 100 |
| Задача № 2. Интеграция района в систему межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  |
| Доля органов и структурных подразделений администрации района, имеющих локальные вычислительные сети | % | 97 | 100 | 100 |
| Доля администраций муниципальных образований района, имеющих подключение к региональной системе межведомственного взаимодействия | % | 0 | 0 | 14 |

В результате выполнения Программы в районе будет создана информационная среда, которая обеспечит:

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями;

- активное вовлечение органов местного самоуправления района в использование информационных технологий и подключение к общедоступным информационным системам;

- решение вопроса обеспечения правовой информацией органов местного самоуправления и населения района;

- улучшение взаимодействия между ОМС района.

6. Перечень программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Объем финансирования* (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  |  |  | Исполнители - ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федераль-ного бюджета | област- ного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источни- ков |  |  |
| Цель 1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых государственных и муниципальных услугах на основе использования ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры общественного доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых государственных и муниципальных услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Создание нового официального сайта администрации Камешковского района с использованием собственного домена | 2010 | 18,44 |  |  | 18,44 |  | Управление делами администрации района | Общедоступность и оперативность в получении информации |
| 1.2. Развитие функциональных возможностей официального сайта администрации Камешковского района | ежегодно |  |  |  |  |  | Управление делами администрации района | Оптимизация процессов функционирования официального сайта |
| 1.3.Внедрение ИС «Управление сайтом» | 2010 | 4,9 |  |  | 4,9 |  | Управление делами администрации района | Приведение наполнения официального сайта в соответствие с действующим законодательством |
| 1.4.Внедрение корпоративной электронной почты на основе собственного домена | 2010 |  |  |  |  |  | Управление делами администрации района | Возможность использования электронной почты в каждом структурном подразделении Камешковской администрации |
| 1.5. Внедрение элементов электронных услуг в «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» | ежегодно |  |  |  |  |  | Управление делами администрации района | Предоставление отдельных муниципальных услуг в электронном виде |
| Цель 2. Повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования органами местного самоуправления информационных систем и организации межведомственного информационного обмена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2. Интеграция района в систему межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Участие в ежегодных конкурсах «Лучшее муниципальное образование Владимирской области по использованию информационных и телекоммуникационных технологий в управлении» | ежегодно |  |  |  |  |  | Управление делами администрации района | Оптимизация применения информационных и телекоммуникационных технологий, получение нового опыта |
| 2.2. Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ | Всего, в т.ч. по годам: 2010 2011 | 3 5 |  | Всего, в т.ч. по годам: 3 5 |  |  | Управление делами администрации района | Углубление знаний специалистов в области ИКТ, повышение качества эксплуатации и надежности функционирования ИС |
| 2.3.Участие в семинарах по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий | ежегодно |  |  |  |  |  | Управление делами администрации района | Повышение квалификации служащих |
| 2.4. Систематический мониторинг муниципальных информационных ресурсов и информационных систем | ежегодно |  |  |  |  |  | Управление делами администрации района | Анализ состояния информационных технологий |
| 2.5. Развитие документооборота администрации района на основе программного продукта Lotus Notes | Всего, в т.ч. по годам: 2012 | 33,6 |  |  | 33,6 |  | Управление делами администрации района | Повышение эффективности и качества работы в ОМС района |
| 2.6. Приобретение компьютерной техники и оргтехники | Всего, в т.ч. по годам: 2011 2012 | 88,7 125 |  |  | 88,7 125 |  | Управление делами администрации района | Увеличение производительности труда муниципальных служащих |
| 2.7. Приобретение лицензионного общесистемного и антивирусного программного обеспечения | Всего, в т.ч. по годам: 2010 2011 2012 | 67 44,6 50 |  |  | 67 44,6 50 |  | Управление делами администрации района | Повышение эффективности использования ресурсов вычислительной техники и обеспечение безопасности информации |
| 2.8. Разработка и внедрение элементов системы защиты персональных данных | Всего, в т.ч. по годам: 2010 2011 2012 | 35 82,5 80 |  |  | 35 82,5 80 |  | Управление делами администрации района | Снижение рисков от утечки, искажения, разрушения, утраты информационных ресурсов |
| 2.9. Подключение к региональному сегменту единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее-РСМЭВ) | Всего, в т.ч. по годам: 2012 | 259,25 |  |  | 259,25 |  | Управление делами администрации района | Техническая реализация подключения к РСМЭВ по защищенному каналу связи. |
| 2.10. Получение электронных подписей для работы в РСМЭВ сотрудниками администрации района | Всего, в т.ч. по годам: 2012 | 10 |  |  | 10 |  | Управление делами администрации района | Приобретение технических устройств для организации юридически значимого электронного взаимодействия. |
| 2.11. Развитие структурированной кабельной вычислительной сети администрации района | Всего, в т.ч. по годам: 2012 | 70 |  |  | 70 |  | Управление делами администрации района | Подключение запасного пункта управления к локальной сети администрации района |
| 2.12. Внедрение программного комплекса «БАРС. Web-Электронная похозяйственная книга» | Всего, в т.ч. по годам: 2010 | 196,6 |  |  | 196,6 |  | Управление делами администрации района | Автоматизация похозяйственного учета в сельских поселениях, управление налоговым потенциалом МО, планирование социально-экономического развития МО, мониторинг и планирование бюджетных расходов. |
| 2.13. Развитие видеоконференцсвязи с использованием системы VideoPort | ежегодно |  |  |  |  |  | Управление делами администрации района | Оперативное взаимодействие с региональным центром |
| 2.14. Внедрение связи между ОМС с использование IP- телефонии Skype | ежегодно |  |  |  |  |  | Управление делами администрации района | Повышение доли служащих в органах и структурных подразделениях администрации, обеспеченных средствами видеотелефонной связи |
| ИТОГО | Всего, в т.ч. по годам: 2010 2011 2012 | 1183,6 324,94 220,81 627,85 |  |  | 1183,6 324,94 220,81 627,85 |  |  |  |

Примечание:

*Объемы финансирования отдельных мероприятий Программы ежегодно могут уточняться в зависимости от общего объема финансирования и результатов конкурсов исполнителей.