РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

# от 11.09.2013                                                                                                           №  516-р

О    подготовке   объектов    жилищно -

коммунального  хозяйства  и  социальной

сферы  к   отопительному  сезону   2013-2014 года

По итогам  обсуждения  на коллегии   администрации района  информации  заведующей  отделом   жизнеобеспечения населения  С.В. Левиной, руководствуясь распоряжением    администрации  района от   28.05.2013  №  311-р  «О подготовке  к отопительному  сезону  2013 -2014  года»:

1. Рекомендовать  муниципальным  образованиям  город Камешково, Брызгаловское, Вахромеевское, Сергеихинское, Второвское, Пенкинское:

1.1.  В срок    до   15.09.2013:

- обеспечить   контроль  за  готовностью   жилых и общественных зданий к эксплуатации в зимних условиях.  Готовность объектов  подтвердить   паспортами готовности;

- организовать  предоставление  теплоснабжающими организациями на согласование  графика  подключения систем теплоснабжения. В графиках  должна соблюдаться  очередность  подключения потребителей:

-  образовательные  и  лечебные   организации;

-   жилые  здания, гостиницы, общежития;

- общественные и бытовые здания, дома культуры, административные здания, промышленные  предприятия и прочие здания.

1.2.  В срок    до   01.10.2013:

-  завершить    комиссионную  приемку   готовности   объектов  коммунальной   инфраструктуры   к  отопительному  периоду;

-  опубликовать  в районной  газете «Знамя»  нормативный  акт  о  начале отопительного    сезона   2013-2014  года;

-  обеспечить  контроль  за   своевременным  выполнением   работ капитального характера, проводимых    в   многоквартирных   жилых  домах.

1.3.  В  соответствии  с  требованиями   Федерального  закона  от  23.11.2009      № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении  энергетической эффективности  и о несении  изменений  в отдельные   законодательные акты Российской   Федерации» обеспечить  контроль  за:

- введением    в     эксплуатацию         общедомовых     приборов     учета     в  многоквартирных  жилых домах;
        - проведением   ресурсоснабжающими,  управляющими    организациями, ТСЖ      энергетического  обследования  объектов  жилищно-коммунального  комплекса.

1.4. Обеспечить  еженедельный   контроль  за ходом  погашения   предприятиями   жилищно-коммунального  комплекса задолженности  за топливно-энергетические  ресурсы.

1.5. До  27.09.2013  обеспечить  предоставление  в государственную жилищную инспекцию  администрации  Владимирской  области   электронных  паспортов   многоквартирных  домов согласно форме,  утвержденной   приказом  Минрегиона России  и Федерального  агентства  по строительству  и жилищно-коммунальному   хозяйству от 08.04.2013  № 113/ГС.

1.6.  Главе  администрации   муниципального  образования  Вахромеевское И.Ю. Солёнову,  в срок   до 20.09.2013,   направить  в адрес администрации района   информацию о дальнейшем  функционировании  дома культуры в                               п. Краснознаменский.

2. Руководителям  управления образования, отдела  по делам культуры, молодежи  и   спорта   до  20.09.2013:

- направить    копии    актов   готовности  котельных, систем отопления  учреждений    в   администрации  муниципальных   образований, на  территории  которых  размещены объекты социальной сферы;

- обеспечить   контроль   за   своевременной  поставкой      нормативного запаса топлива   и   его сохранностью;

-  проверить    соответствие   работающего   на  котельных   инженерно-технического  персонала    установленным   квалификационным требованиям;

-   в  соответствии  с  требованиями   Федерального  закона  от  23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении  энергетической эффективности  и о несении  изменений  в отдельные   законодательные акты Российской   Федерации»   завершить   до  31.12.2013 года   работу  по   проведению  обязательного энергетического   обследования  бюджетных учреждений.

3. Рекомендовать   руководителям  ресурсоснабжающих, управляющих организаций,  ТСЖ:

3.1.   В срок   до   01.10.2013 обеспечить:

- заключение (пролонгацию) договоров на поставку коммунальных ресурсов, энергетических ресурсов;

- 100 %  готовность  объектов  жилищно-коммунального  комплекса  к отопительному сезону, подтвердив   готовность  объектов  соответствующими  документами (актами,  паспортами  готовности);

- готовность   работы  аварийных  бригад.

3.2.  Продолжить   работу   по  установке     общедомовых   приборов    учета в  многоквартирных  жилых домах и проведению  энергетического обследования объектов  жилищно-коммунального  комплекса.

4. Заместителю  главы  администрации  района по  социальным    вопросам  Н.В. Родионовой,  в срок до 15.09.2013,   утвердить план  мероприятий по обеспечению       объектов    социальной   сферы   топливом.

5. Контроль  за   исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя  главы администрации   района по вопросам жизнеобеспечения.

Глава   администрации   района                                                                    А.А. Андреев

Информация    о  подготовке   к отопительному сезону    2013-2014 года   объектов социальной  сферы   и  жилищно-коммунального  хозяйства  на территории    Камешковского района

Основной  задачей  подготовки  и проведения    отопительного периода   является обеспечение   устойчивой и безаварийной работы   объектов жилищно-коммунального  хозяйства  и объектов социально-культурного назначения.

В соответствии  с  распоряжением   администрации  района от  04.05.2013           № 311-р  «О подготовке  к отопительному сезону 2013-2014 года»  были проведены подготовительные работы, а именно   проведено техническое обследование   жилищного фонда, объектов коммунальной  инфраструктуры и социальной сферы, подготовлены дефектные ведомости,  в  каждом  муниципальном образовании разработан и утвержден   план  мероприятий   по подготовке объектов  к   предстоящему отопительному сезону.

В   настоящее   время,  еженедельно (вторник, 15-30),    проводится расширенное   совещание  по подготовке к отопительному  сезону,  при участии глав муниципальных образований, руководителей управляющих  и   ресурсоснабжающих   организаций, руководителей   социальной сферы.

Ежемесячно, в адрес  департамент жилищно-коммунального  хозяйства направляются  отчеты о готовности  объектов  ЖКХ  по  форме государственной  статистической отчетности 1-ЖКХ зима (срочная).

Во исполнении   постановления   Губернатора  области  от 22.05.2013  №  624  во  всех   муниципальных образованиях    разработаны   и утверждены   «дорожные карты»   по решению проблем жилищно-коммунального хозяйства.  Во всех муниципальных образований  утверждены  схемы теплоснабжения поселений,  продолжается   работа   по  разработке   схем водоснабжения   и  водоотведения.

1. Жилищный фонд

Готовность   муниципального  жилищного  фонда в районе,  в соответствии  с представленной  муниципальными образованиями   отчетами, по состоянию на 01.010.2013,    составляет:

| Наименование МО | План (кол-во домов) | % готовности жилых домов (кол-во домов) |
| --- | --- | --- |
| МО г. Камешково | 70 | 92,6 % (60) |
| МО Второвское | 100 | 75 % (75) |
| МО Сергеихинское | 60 | 85 % (52) |
| МО Брызгаловское | 47 | 90 % (42) |
| МО Вахромеевское | 17 | 88,2 % (15) |
| МО Пенкинское | 10 | 75 % (8) |
| Всего: | 304 | 82 % (252) |

Управление   и  содержание   домов     осуществляет    8  организаций,   в  том числе   4   организации    в   г. Камешково.

На сегодняшний  день на территории  Камешковского  района  в  302   жилых  многоквартирных   домах  определен   следующий    способ управления:

Управление   управляющей   организацией   - 102 дома ( 33,6%), в т. числе:  наибольшее количество   в  г. Камешково – 61 дом, МО Брызгаловское  - 21 дом.

ТСЖ  -   102 дома  (33,6 %), в т. числе  наибольшее   количество  в      г. Камешково  - 55 домов, МО  Брызгаловское – 25 дома,  МО Второвское – 17 домов

Непосредственный  способ управления -  98  (32,4%) домов,  в т. числе наибольшее количество    домов    в    МО Сергеихинское  - 55 дома, Вахромеевское МО  - 17 домов,  МО  Пенкинское – 8 домов.

Подготовка  к отопительному периоду жилищного фонда  проводилась   с мая по 15 сентября.  Дом считается готовым  в том случае, если  подписан паспорт готовности дома,    т.е.  принят  к   работе в    отопительный период  соответствующими   ресурсоснабжающими  организациями,  представителями   собственников  жилых помещений.

15 сентября – окончательный  срок завершения  подготовки  жилых домов,  должны быть  подписаны паспорта готовности  домов  и представлены в комиссию  по приёмке   объектов ЖКХ   к работе  в отопительный   сезон 2013-2014 года, созданную  в муниципальном образовании.

Одна   из   задач в настоящее  время, поставленных    перед органами  местного  самоуправления,  является   подготовка  электронных паспортов   на многоквартирные  дома. Срок  сдачи  в государственную  жилищную  инспекцию  администрации  Владимирской области -  27 сентября 2013 г.

За  период   2009-2012 года   принято  участие  в получении  финансовой поддержки  из Фонда   реформирования  ЖКХ  на проведение  капитального  ремонта   тремя   муниципальными  образованиями:     г. Камешково,   Брызгаловское,   Второвское.

В соответствии  с данной   программой   капитально отремонтирован  51 многоквартирный дом, в том  числе:

МО г. Камешково – 34 дома,   объем финансовых средств – 66,843 млн.рублей;

МО  Брызгаловское  - 9  домов, объем финансовых средств  - 8,328  млн.рублей,            МО  Второвское  - 8 домов,  объем финансовых средств  -   4,66  млн.рублей.

К сожалению,   в  2013  году администрацией  Владимирской  области   принято решение  о направлении   финансовой поддержки   только    на объекты   лифтового хозяйства.

В соответствии  с  Планом мероприятий  («дорожной карты) по переселению граждан   из  аварийного    жилищного  фонда, признанных   в установленном  порядке  до 1 января   2012  аварийным   и подлежащим  сносу или реконструкции,

примут  участие  муниципальные образования  г. Камешково  и  Брызгаловское.

В соответствии  с данными мероприятиями  планируется  переселение граждан  в 2013-2015 годах.

2. Объекты коммунальной   инфраструктуры

Предоставление  коммунальных  услуг  в многоквартирные   жилые дома и на объекты социальной   сферы    осуществляет  13  организаций   коммунального   комплекса.

В  соответствии с топливным балансом на 2012 год  общее количество котельных  по району составляет  65  единиц, из  них 58 котельных  находятся в муниципальной собственности. Общая протяженность   тепловых сетей в районе  составляет  33,72  км., из них 33,72 км. находятся в муниципальной собственности.

На    01.09.2012       подготовлено:

|  | Район | Город |
| --- | --- | --- |
|  | план | % готовности | план | % готовности |
| котельные | 50 ед. | 72 % (36 ед.) | 13 ед. | 92,3 % (12 ед.) |
| тепловые сети | 21,82 км. | 84,3 % ( 18,39 км) | 11,9 км. | 90 % (10,7 км) |
| водопроводные сети | 83,185 км. | 78,5 % (65,27 км) | 26,6 км. | 60 % (15,96км) |
| водозаборы | 37 ед. | 86,5 % (32 ед) | 5 ед. | 80% (4 ед) |
| канализационные насосные станции | 9 ед. | 66,7 % (6 ед) | 5 ед. | 60 % (3 ед) |
| улично-дорожная сеть | 1106,8 тыс. кв.м. | 63,3% (1071,7 тыс.кв.м.) | 251,5 тыс. кв.м. | 72 % (181,08 тыс.кв.м.) |

Из общего количества тепловых сетей,  9,37  км являются ветхими.  Заменено  всего 8,33 км, что составляет от общего количества  88 %.

По прежнему    остается  проблема   по  погашению  предприятиями  задолженности  за ТЭР, по состоянию на  01.09.2013:

|  | Район (млн.рублей) | Город (млн.рублей) |
| --- | --- | --- |
| Уголь | 1,2 |  |
| Жидкое топливо |  |  |
| Газ | 13,643 | 17,21 (в т.числе 15,96 цессия) |
| Теплоэнергия | 4,088 | 4,30 |
| электроэнергия | 2,094 | 0,16 |

Основная причина   неплатежеспособности  предприятий   -  долги   населения   по оплате за  жилищно-коммунальные  услуги. По состоянию на 01.08.2013   дебиторская   задолженность   населения составила   33,19    млн.рублей, в т. числе по МО г. Камешково  -  16,791 млн.рублей.

3.  О закупке   топлива

Для успешного прохождения отопительного периода в целом по  району необходимо  для отопления   населения   и объектов социальной сферы   заготовить    1545  т. угля (нормативный запас   угля  на 45 дней – 326 т.),  торфа  –   1954,168 т. (нормативный запас  торфа   на 45 дней –  413  т).

По состоянию на 01.09.2013 г.  нормативный  запас  угля составил – 25  т. (7,7 %), торфа – 0  т.  (0 %),

4.  Об исполнении  требований   Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении  и о повышении   энергетической  эффективности  и о внесении  изменений  в отдельные   законодательные  акты Российской Федерации»

1) В   соответствии   с вышеуказанным    законом   программа   по установке  приборов  учета в муниципальных   зданиях    и  сооружениях   выполнена на 100%.

2)  В соответствии  с представленной  главами  муниципальных образований информацией,  по  состоянию   на  01.09.2013 г.,  установка  общедомовых  приборов учета  в многоквартирных    домах   проведена на 100%.

3)  в соответствии  с пунктом 2 статьи 16 вышеуказанного   закона   должно быть проведено  обязательное  энергетическое обследование  зданий.

По состоянию  на 01.10.2013 г., количество учреждений, финансируемых из бюджетов  муниципальных образований составляет  56 единиц,  энергетическое  обследование  проведено   во всех учреждениях.

5.  О   строительстве новых  объектов коммунальной  инфраструктуры

Администрацией  муниципального   образования  Второвское  начато строительство   1-го этапа  объекта  водоснабжения «Строительство водопроводных  сетей и артезианских скважин  в п. Мирный, с. Второво». В 2013 году  планируется  освоить 11 млн. рублей. Общая стоимость   объекта – 83,4 млн.рублей.

Администрация  Камешковского   района    приступила  к   газификации  южной части п. Новки. В соответствии  с заключенным  муниципальным   контрактом стоимость  объекта   составила более  7 млн.рублей.

Указанные объекты    строятся в соответствии   с   областной целевой   программой «Социальное развитие села  до 2013 года.

6. О ремонте   улично-дорожной сети   и подъездов  к многоквартирным домам

В соответствии  с предоставленной  субсидией, а также средств  на сбалансированность  местных бюджетов   профинансировано  и  отремонтировано:

|  | Наименование МО | Финансовые средства (тыс.рублей) | Отремонтировано (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | М О г. Камешково | 16909,0 | 33196,5 |
| 2 | МО Брызгаловское | 1302,60 | 3148 |
| 3 | МО Второвское | 2246,8 | 4967 |
| 4 | МО Вахромеевское | 901,0 | 1532 |
| 5 | МО Сергеихинское | 1763,40 | 2928,4 |
| 6 | МО Пенкинское | 543,4 | 1111,0 |
|  | Всего | 23662,2 | 46882,9 |

Заведующая отделом жизнеобеспечения  населения                                               С.В. Левина

Что ожидает нас  в  ближайшее время  в отрасли жилищно-коммунального  хозяйства.

1. В домах, где не установлены приборы учета, плата  взимается   по нормативам.

Нормативы потребления коммунальных услуг утверждают  региональные власти. Утверждено постановление Губернатора  Владимирской области  от 31.08.2012       № 983 «Об установлении   нормативов потребления коммунальных услуг  для населения Владимирской области», т.е. нормативы будут  едиными для всех жителей Владимирской области.  Согласно   постановлению,  нормативы  потребления   коммунальных услуг вступают   в силу  с 01.07.2014,  кроме  нормативов на отопление – с 01.01.2015 года.

Наблюдается  значительный рост нормативов, например  в г. Камешково, для домов построенных  до 1999 года норматив потребления на отопление составит:

| Этажность дома | Существующий норматив | Введенный | % роста |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,027 | 0,0437 | 61 |
| 2 | 0,0251 | 0,0406 | 61 |
| 3 | 0,0155 | 0,0252 | 62 |
| 4 | 0,0155 | 0,0252 | 62 |
| 5 | 0,0130 | 0,0210 | 61,5 |

Аналогичная ситуация по нормативам  и  на другие коммунальные  ресурсы.

2. Отопление   уже   с   01.07.2013 года уже оплачивается  без разделения   на  индивидуальное  и  общедомовое  потребление. Также из   общедомовых  нужд   исключена  оплата водоотведения.  И  это  логично и правильно.   Массовой установки теплосчетчиков в стране, где преобладает вертикальная разводка  системы отопления, не будет. Поставить  счетчик  в каждую   квартиру технически вохможно, но нецелесообразно: такие счетчики  попросту не окупятся.

3.  Уже  с этого года тарифы  на  коммунальные услуги будут   утверждаться на 3 года, а в последующем планируется на 5 лет

4.  Постановлением Губернатора   области от  22.05.2013  № 624 утверждена  «дорожная карта»  по решению проблем  жилищно-коммунального  хозяйства Владимирской области ( в  новой  редакции  от 31.04.2013 №881).

ОМСУ  рекомендовано до 01.09.2013  разработать   на своем уровне  аналогичные карты.

5.  Планируется   создать   общественную  организацию   «Региональный  Центр общественного   контроля в жилищно-коммунальной сфере «ЖКХ –контроль».  Руководитель проекта  -  Кириллов  Антон Вадимович. Цель   и задача проекта-  объединение усилий граждан, общественных активистов, организаций и органов власти для решения   проблем  ЖКХ.  Планируется создание  общественных советов ЖКХ  в  муниципальных образованиях   региона.

6.  Управляющим организациям    разрешено составлять   акт  о количестве   незарегистрированных   жильцов  и пересчитывать  квартплату.

Основание    для этого   может служить  протокол  об административном правонарушении, предусмотренном  статьёй 19.15. КоАП. Оплата  за  временных  жильцов  должна производиться, если  они проживают   и пользуются    услугами в квартире  более 5 дней.

7. Решением  Совета народных депутатов  Камешковского  района от  27.08.2013 года принято  единогласно решение  о создании на территории Камешковского района   ЕРКЦ.