РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

# от 06.11.2013                                                                                                            №  1869

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по развитию

строительной отрасли Камешковского

района

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012     № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 1336-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.11.2012 № 2227-р «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по развитию строительной отрасли Камешковского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».

Глава администрации района	                    				                    А.А.Андреев

# Приложение

к постановлению администрации района

от 06.11.2013  № 1869

План

мероприятий («дорожная карта»)

по развитию строительной организации Камешковского района

## I. Цели разработки «дорожной карты»

Целями разработки и реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию строительной отрасли Камешковского района (далее - дорожная карта) являются повышение инвестиционной привлекательности Камешковского района, упрощение и усовершенствование административных процедур на всех этапах строительства, со стадии подготовки градостроительной документации до ввода объектов в эксплуатацию. К основным целям, на достижение которых направлены мероприятия дорожной карты, относятся:

- разработка градостроительной документации и формирование земельных участков;

- сокращение сроков и количества согласований и разрешений;

- создание условий для развития жилищного строительства, строительства жилья экономического класса, в том числе строительства на вовлекаемых Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в гражданский оборот находящихся в федеральной собственности земельных участках;

- развитие рынка доступного арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

- создание условий для строительства и реконструкции предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций;

- внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в строительстве;

- решение задач по кадровому обеспечению строительной отрасли.

## II. Целевые показатели (индикаторы) дорожной карты

1. Целевые показатели (индикаторы), которые должны быть достигнуты в ходе успешной  реализации мероприятий дорожной карты приняты с учетом требований государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Приняты следующие основные показатели:

| Вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономического класса | 1. Обеспечение ввода жилья за период с 2013 по 2020 год в объеме до 70 тыс. кв. метров общей площади жилья. 2. Площадь земельных участков, вовлеченных совместно с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в оборот в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008.№161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство, из находящихся в федеральной собственности земельных участков не менее 0,5 га в период до 2020 года. |
| --- | --- |
| Снижение сроков и количества согласований | 1. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство - 10 по группам к 2020 году. 2. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения - 20 месяцев к 2020 году. |
| Развитие механизмов кредитования жилищного строительства и строительства инженерной инфраструктуры | 1. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) - 3,7 года к 2020 году. 2. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств до19,5 процентов в 2020 году. |
| Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения | Количество выданных ипотечных жилищных кредитов составит за период с 2013 по 2020 год 0,5 тыс. кредитов. |
| Содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах - 6 процентов к 2020 году. |
| Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, из числа отдельных установленных категорий составит за период с 2013 по 2020 год - 12 семей. |

## III. Основные мероприятия, направленные на развитие

строительной отрасли Камешковского района

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные за реализацию организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению мероприятий по согласованию | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Разработка градостроительной документации и формирование земельных участков |
| Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, предусматривающих мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования | Строительство инженерной инфраструктуры | Организации коммунального комплекса, органы местного самоуправления, департамент строительства и архитектуры, департамент жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 |
| Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, предусматривающих мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования | Строительство инженерной инфраструктуры | Организации коммунального комплекса, органы местного самоуправления, департамент строительства и архитектуры, департамент жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 |
| Обеспечение завершения разработки документов территориального планирования муниципальных образований | Утверждение документов территориального планирования муниципальных образований | Органы местного самоуправления | 01.06.2014 |
| Обеспечение завершения разработки муниципальными образованиями правил землепользования и застройки | Утверждение правил землепользования и застройки муниципальных образований | Органы местного самоуправления | 01.06.2014 |
| Проведение мониторинга земельных участков государственной и муниципальной собственности, предусмотренных под строительство и неиспользуемых (используемых неэффективно) | Вовлечение в оборот земельных участков, сформированных под строительство | Отдел имущественных и земельных отношений, отдел архитектуры и градостроитель-ства | 01.01.2015 |
| Размещение в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" реестра и сведений о земельных участках, предусмотренных (сформированных) под строительство | Расширение доступности информации для инвесторов о земельных участках, условиях строительства | Отдел имущественных и земельных отношений | 01.07.2014 |
| Разработка и размещение в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" пошаговой методики для инвестора (застройщика) работы с информационными данными по территориальному планированию, градостроительному зонированию, другой информации | Расширение доступности информации для инвесторов о земельных участках, условиях строительства | Отдел имущественных и земельных отношений, отдел архитектуры и градостроитель-ства, органы местного самоуправления | 01.10.2014 |
| Проведение обучающих семинаров для специалистов администраций муниципальных образований в области градостроительной деятельности | Повышение уровня подготовки специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в области градостроительства | Департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления | по отдельному плану не реже 2 раз в год |
| II. Сокращение сроков и количества согласований и разрешений |
| Организация работ по предоставлению земельных участков для целей строительства и услуги по выдаче разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию по принципу "одного окна" | Сокращение количества процедур по оформлению земельных участков для застройщиков, сокращение сроков получения правоустанавли-вающих документов на земельные участки, сокращение количества процедур по оформлению разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию для застройщиков, сроков подготовки документов для оформления разрешений | Отдел имущественных и земельных отношений, отдел архитектуры и градостроитель-ства | 01.01.2015 |
| Проведение анализа нормативных правовых актов муниципальных образований, регламентирующих порядок и сроки подготовки документов по предоставлению земельных участков для строительства | Сокращение избыточных согласований | Отдел имущественных и земельных отношений | 01.04.2014 |
| Рассмотрение на комиссиях по решению спорных вопросов в строительстве, созданных при администрации области и администрациях муниципальных образований, вопросов, связанных с подключением строящихся объектов к сетям инженерного обеспечения | Принятие мер, направленных на предупреждение и устранение необоснованных требований сетевых компаний и эксплуатирую - щих организаций | Департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления | по мере необходимос-ти |
| Ежегодное проведение комплексного анализа уровня административных барьеров, связанных с реализацией инвестиционных проектов в строительстве, и подготовка рекомендаций органам местного самоуправления по их снижению |  | Департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления | ежегодно, до 01.10 |
| III. Развитие рынка доступного арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода |
| Разработка комплекса мер, направленных на развитие рынка арендного жилья | Создание условий для развития института арендного жилья | Департамент строительства и архитектуры, департамент имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления | 01.01.2015 (в соответствии с государствен-ной программой Российской Федерации «Обеспече ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан Российской Федерации») |
| Оказания содействия и формирование условий для создания жилищных некоммерческих объединений граждан | Развитие новых форм по улучшению жилищных условий граждан | Департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления | 01.01.2015 |
| IV. Создание условий для строительства и реконструкции предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций |
| Вовлечение в инвестиционный процесс наиболее перспективных объектов незавершенного строительства | Сокращение количества объектов незавершенного строительства | Департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления | постоянно |
| V. Внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в строительстве |
| Реализация на территории области программ по строительству энергоэффективного жилья | Улучшение качественных характеристик жилого фонда области | Департамент строительства и архитектуры, департамент жилищно-коммунального хозяйства, органы местного самоуправления | постоянно |
| VI. Создание условий для развития жилищного строительства, строительства жилья экономического класса, в том числе строительства на вовлекаемых Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в гражданский оборот находящихся в федеральной собственности земельных участках |
| Привлечение государственных инвестиций из федерального и областного бюджетов на финансирование строительства объектов жилья, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в рамках действующих государственных программ, направленных на строительство жилья экономического класса | Обеспечение ежегодного увеличения работ в сфере строительства с привлечением бюджетных средств | Главные распорядители бюджетных средств | ежегодно (при формировании заявок) |
| Обеспечение достижения плановых показателей по вводу в эксплуатацию жилья в объемах, утверждаемых ежегодно постановлением Губернатора области | Ежегодное увеличение ввода в эксплуатацию жилья | Отдел архитектуры и градостроительства | ежегодно, до 01.04 |
| Оказывать информационную поддержку организациям строительного комплекса области по вопросам их участия в реализации областных и муниципальных программ | Привлечение инвестиций | Департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления | постоянно |