**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Владимирская область**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

Администрации Камешковского района

от 21.11.2013 № 1972

О внесении изменений в постановление администрации района от 01.10.2012 № 1611

«О долгосрочной целевой программе «Информатизация Камешковского района

на 2013 - 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Камешковского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Камешковского района от 01.10.2013 № 1611 «О долгосрочной целевой программе «Информатизация Камешковского района на 2013 - 2015 годы» следующие изменения:

 1.1. В наименовании и пункте 1 постановления, в наименовании и строке первой паспорта Программы, слова «долгосрочная целевая» заменить словом «муниципальная» в соответствующем падеже;

1.2. В паспорте Программы:

1.2.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы  | Объем финансирования программы за счет средств районного бюджета 12152 тыс. руб., в том числе: 2013 год – 1740 тыс. руб. 2014 год – 5588 тыс. руб. 2015 год – 4824 тыс. руб. |

 1.3. Пункты 6,7 изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Знамя».

Глава администрации района А.А.Андреев

Приложение

к постановлению администрации района

от 21.11.2013 № 1972

6. Ресурсное обеспечение программы

Мероприятия программы реализуются за счет средств районного бюджета Камешковского района. Общий объем финансирования программы составляет 12152 тыс. рублей.

Объемы финансирования программных мероприятий по годам приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| 2013 год  | 2014 год  | 2015 год  |
| Районный бюджет | 1740 | 5588 | 4824 |

Распределение средств районного бюджета, необходимых для реализации мероприятий программы, по главным распорядителям приведено в таблицах 3,4,5.

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| Всего | 2013 год  | 2014 год  | 2015 год  |
| Администрация района | **2050** | **161** | **1054** | **835** |

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| Всего | 2013 год  | 2014 год  | 2015 год  |
| Управление образования | **786** | **30** | **333** | **423** |

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| Всего | 2013 год  | 2014 год  | 2015 год  |
| Муниципальное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство» Камешковского района | **9316** | **1548** | **4202** | **3566** |
|  | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: |
| Финансовое управление | 794,3 | 170,3 | 323 | 301 |
| Управление делами  | 2050 | 697 | 720 | 633 |
| Отдел экономики | 306,7 | 47,7 | 122 | 137 |
| Отдел имущественных и земельных отношений | 1084,7 | 247 | 582,7 | 255 |
| Отдел по делам культуры, молодежи и спорта | 518 | 198 | 160 | 160 |
| Отдел жизнеобеспечения населения | 317 | 55 | 182 | 80 |
| Муниципальное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство» Камешковского района | 4245,3 | 133 | 2112,3 | 2000 |

Ежегодно финансовое управление администрации района доводит до распорядителей средств районного бюджета предельные объемы бюджетного финансирования в целом по отрасли, включая программу. Распорядители средств районного бюджета, исходя из доведенного лимита финансирования, определяют конкретные объемы ассигнований на мероприятия программы.

7. Перечень программных мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансиро- вания(тыс. руб.) | Исполнители -ответственныеза реализациюмероприятия, соисполнители | Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель: Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий. |
| 1.1. | Задача: Развитие средств общественного доступа к информации о деятельности органов и структурных подразделений администрации района, о государственных и муниципальных услугах. |
| 1.1.1. | Модернизация официального сайта администрации района в сети Интернет. | по годам:20142015 | всего: 1147440 | Управление делами | Перевод официального сайта администрации на современную программную платформу.Внедрение внутреннего портала для обработки обращений граждан. |
| 1.1.2. | Размещение информационного терминала в здании администрации района. | 2014 | 70 | Управление делами | Создание комфортных условий для информирования граждан о деятельности администрации района, государственных и муниципальных услугах. |
| 1.2. | Задача: Развитие электронных сервисов, обеспечивающих взаимодействие органов местного самоуправления с гражданами и организациями. |
| 1.2.1. | Внедрение элементов электронных услуг в «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Камешковского района». Обеспечение публикации информации о предоставлении муниципальных услуг на едином федеральном портале государственных услуг [www.gosuslugi.ru](http://www.gosuslugi.ru). | по годам:201320142015 | - | Управление делами | Предоставление отдельных муниципальных услуг в электронном виде. Сверка и актуализация информации об услугах на федеральном портале и в муниципальном реестре услуг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Цель: Повышение качества и эффективности местного самоуправления на основе использования информационных систем и организации межведомственного информационного обмена |
| 2.1. | Задача: Создание и развитие информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления. |
| 2.1.1. | Модернизация информационной системы электронного документооборота администрации района. | по годам:20142015 | всего: 457307150 | Управление делами | Участие во внедрении системы электронного документооборота, разработанной администрацией Владимирской области.. |
| 2.1.2. | Создание муниципальной информационной системы «Назначение и выплата пенсий и пособий» | 2014 | 120 | Управление делами | Перевод назначения и выплат пенсий и пособий на современную программную платформу. |
| 2.1.3 | Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, приобретение лицензионной версии информационной системы AutoCAD | по годам:20142015 | всего: 500400100 | Управление делами | Исполнение пункта 6 части 2 статьи 8 Градостроительного кодекса РФ, предоставление муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков. |
| 2.1.4. | Обеспечение отдела имущественных и земельных отношений программными средствами по деятельности отдела (Mapinfo, Objechland) | по годам:20142015 | всего: 19215240 | Отдел имущественных и земельных отношений | Ведение реестра имущества и реестра арендаторов. Определение площади земельных участков, получение ситуационного плана. |
| 2.1.5 | Приобретение 10 лицензий MS SQL Server | 2013 | 44,9 | Финансовое управление | Обеспечение финансового управления лицензионным программным продуктом для бесперебойной работы ведомственных баз данных. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.6. | Технологическая поддержка модулей навигации ГЛОНАСС | по годам:201320142015 | всего: 390,675,6155160 | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального зояйства» Камешковского района (далее по тексту МУ «УЖКХ» Камешковского района) | Использование навигационной системы ГЛОНАСС позволит обеспечить дополнительный контроль за расходованием средств районного бюджета, направленных на финансирование транспорта. |
| 2.1.7. | Участие в конкурсе «Лучшее муниципальное образование Владимирской области по использованию информационных и телекоммуникационных технологий в управлении». | ежегодно | - | Управление делами | Стимулирование развития информационных и телекоммуникационных технологий, обмен опытом муниципальной информатизации. |
| 2.2. | Задача: Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия и предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. |
| 2.2.1. | Развитие и обеспечение функционирования защищенной сети передачи данных РСМЭВ. | по годам:201320142015 | всего: 27878100100 | Управление делами | Обеспечение информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.Доля органов администрации района, участвующих в информационном взаимодействии при предоставлении государственных и муниципальных услуг, подключенных к защищенной сети передачи данных РСМЭВ:2013 – 100%. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Цель: Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления |
| 3.1. | Задача: Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов и структурных подразделений администрации района |
| 3.1.1. | Реконструкция и организация дополнительного сегмента локальной вычислительной сети администрации района | по годам:20142015 | всего: 550300250 | Управление делами, органы и структурные подразделения администрации района | Обеспечение бесперебойной работы и расширение зоны действия локальной вычислительной сети администрации района. |
| 3.1.2 | Организация защищенногоинтернет-шлюза, переход на оптико-волоконную линию связи | 2014 | 100 | Управление делами | Повышение качества доступа органов и структурных подразделений администрации района к сети Интернет.Защита персональных данных. |
| 3.1.3 | Обеспечение доступа к сети Интернет, оплата телекоммуникационных услуг связи | по годам:201320142015 | всего: 3286,1686,113001300 | МУ «УЖКХ» Камешковского района | Бесперебойный доступ к услугам связи органов и структурных подразделений администрации района. |
| 3.2. | Задача: Развитие программно-технических средств локальных вычислительных сетей органов и структурных подразделений администрации района и обеспечение защиты информации. |
| 3.2.1. | Приобретение лицензионного общесистемного и антивирусного программного обеспечения | по годам:201320142015 | всего: 1472,4249,4542681 | Органы и структурные подразделения администрации района, МУ «УЖКХ» Камешковского района | Повышение эффективности использования ресурсов вычислительной техники и обеспечение безопасности информации. |
| 3.2.2. | Приобретение компьютерной техники | по годам:201320142015 | Всего: 845124311410 | Органы и структурные подразделения администрации района, МУ «УЖКХ» Камешковского района | Увеличение производительности труда муниципальных служащих. Создание новых и модернизация существующих автоматизированных рабочих мест. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2.3. | Приобретение оргтехники | по годам:201320142015 | всего: 25110111040 | Органы и структурные подразделения администрации района | Увеличение производительности труда муниципальных служащих.Подготовка к внедрению электронного документооборота. |
| 3.2.4. | Приобретение расходных материалов для оргтехники (в т.ч. ремонт и заправка картриджей) | по годам:201320142015 | всего: 89543426426 | Органы и структурные подразделения администрации района, МУ «УЖКХ» Камешковского района | Текущее обслуживание и ремонт оргтехники. |
| 3.2.5. | Текущий ремонт парка персональных компьютеров администрации района.Иные расходы (приобретение DVD-дисков, USB-flash накопителей, сетевые фильтры и пр.) | по годам:201320142015 | всего: 34919165165 | Органы и структурные подразделения администрации района, МУ «УЖКХ» Камешковского района | Поддержка работоспособности автоматизированных рабочих мест администрации района. |
| 3.2.6 | Обслуживание информационных систем и программных комплексов администрации района | по годам:201320142015 | всего: 1599295637667 | Органы и структурные подразделения администрации района, МУ «УЖКХ» Камешковского района | Поддержка работоспособности информационных систем и программных комплексов администрации района. |
| 3.2.7. | Развитие системы бесперебойного питания вычислительной техники администрации района. | по годам:20142015 | всего: 228119109 | Органы и структурные подразделения администрации района | Обеспечение электропитания серверного и коммутационного оборудования при отключении сети в течение времени не менее 15 минут.Доля устройств бесперебойного питания рабочих станций, размещенных в здании администрации района:2013 - 50%;2014 - 75%;2015 - 100%. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2.8. | Внедрение средств защиты информации и защиты персональных данных в информационных системах администрации района | по годам:20142015 | всего: 406250156 | Органы и структурные подразделения администрации района | Комплексная защита информационных систем от вредоносных программ и обеспечение выполнения требований законодательства по защите персональных данных. |
| 3.2.9. | Приобретение и обновление средств электронной подписи | по годам:201320142015 | всего: 134245060 | Органы и структурные подразделения администрации района | Обеспечение юридической значимости электронного документооборота. |
|  | ИТОГО,в том числе: | по годам:201320142015 | всего: 12152174055884824 |  |  |
|  | Администрация района | по годам:201320142015 | всего: 20501611054835 |  |  |
|  | Финансовое управление | по годам:201320142015 | всего: 794,3170,3323301 |  |  |
|  | Управление образования | по годам:201320142015 | всего: 78630333423 |  |  |
|  | Управление делами | по годам:201320142015 | всего: 2050697720633 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Отдел имущественных и земельных отношений | по годам:201320142015 | всего: 1084,7247582,7255 |  |  |
|  | Отдел экономики | по годам:201320142015 | всего: 306,747,7122137 |  |  |
|  | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта | по годам:201320142015 | всего: 518198160160 |  |  |
|  | Отдел жизнеобеспечения населения | по годам:201320142015 | всего: 3175518280 |  |  |
|  | МУ «УЖКХ» Камешковского района | по годам:201320142015 | всего: 4245,31332112,32000 |  |  |