- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Владимирская область

- Совет народных депутатов Камешковского района

- Р Е Ш Е Н И Е

от 28.06.2011  									                              № 52

- О   проводимых   мероприятиях     по  газификации

- сельских населенных  пунктов на территории

Камешковского района

Заслушав  информацию  главы администрации района  А.А. Андреева  о   проводимых  мероприятиях     по  газификации   сельских населенных  пунктов на территории Камешковского  района,    Совет    народных   депутатов  Камешковского  района   р е ш и л:

1. Информацию  о    проводимых    мероприятиях      по газификации   сельских населенных  пунктов на территории  Камешковского района    принять   к  сведению  согласно  приложению.

2.  Рекомендовать администрации   Камешковского  района:

2.1.  В соответствии с  районной целевой программой  «Социальное развитие села на 2009-2012 годы»  обеспечить    в  3-ем  квартале  2011 года  софинансирование  объекта «Строительство  газопровода высокого давления  P< 0,6 Мпа и распределительных  газопроводов низкого  давления для газоснабжения жилых домов в д. Вакурино, п. Краснознаменский Камешковского района Владимирской области»  в объеме  861,0  тыс.рублей (восемьсот шестьдесят  одна тысяча рублей);

2.2.  Внести   изменения    в  районную  целевую  программу  «Социальное развитие села на 2009-2012 годы»,   продлив  срок действия программы до 2015 года;

2.3. При формировании бюджетной  заявки на участие объектов    в  2012  году в федеральной   целевой программе «Социальное развитие села  до 2012 года» руководствоваться следующими критериями:

-  наличие  на территории населенного пункта  объектов   социальной сферы;

-  количество постоянно проживающего  населения  более 100    человек;

- наличие  проектно-сметной документации, положительного  заключения  государственной  экспертизы проекта;

2.4.  При установлении  очередности  газификации   населенных  пунктов   до 2015  года руководствоваться   датой      утверждения  положительного   заключения  государственной экспертизы  проекта.

3. Контроль  за  исполнением   данного  решения  возложить  на  постоянную комиссию  Совета по вопросам  экономической политики, собственности.

4. Настоящее решение  подлежит  опубликованию  в районной газете «Знамя».

Глава  Камешковского   района							              В.А. Себелев

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Камешковского  района

от 28.06.2011 № 52

Информация  о  выполнении мероприятий  по газификации сельских населенных пунктов  на территории Камешковского района

15 июня  2011  года   в администрации     района     состоялась   встреча  с представителями инициативных групп населённых пунктов  Камешковского района    по вопросу газификации (протокол прилагается). До   жителей была   доведена  следующая информация:

1.  Об источниках финансирования  объектов газификации:

- 1.1. Средства   ОАО «Газпром».  Направляются  на строительство межпоселковых газопроводов.

В соответствии с  программой  ОАО «ГАЗПРОМ»   построены межпоселковые газопроводы от  ГРС г. Камешково до д. Сергеиха,  от мкр. Лесной г. Владимир до д. Пенкино;

- 1.2.   Средства  предусмотренные  районной  целевой программой «Социальное развитие села  на  2009-2012 г.г», утвержденной  постановлением главы района  от 26.01.2010 №51. Средства направляются   на  строительство разводящих газовых сетей.

По данной программе предусматривается софинансирование объектов за счет  средств федерального бюджета – 30%, областного бюджета – 59,5 %, районного бюджета – 10,5 %.

В период с 2006 г. по 2010 г, в соответствии  с данной программой,  построены  разводящие   газопроводы   в д. Сосновка,   д.Верещагино и  д. Новки,  с. Коверино, с. Горки, д. Приволье, д. Новая Быковка.

1.3.    Средства   специальной  20 % надбавки к тарифу ОАО «Владимроблгаз». Направляются на  строительство разводящих газовых сетей.

В районе  за счет данного финансирования  построены разводящие газовые сети в д. Сергеиха, д. Брызгалово, д. Назарово,  д. Пенкино.

2. Об  объектах газификации, планируемых к строительству  в 2011 году.

В 2011 году  запланирована газификация  следующих населенных пунктов:

-   газификация 2-х жилых домов   в д. Верещагино (стоимость  объекта 536,01 тыс.рублей);

-   газификация  д. Остров ( стоимость объекта по результатам торгов 1780,0 тыс.рублей);

-   газификация  д. Вакурино  и   пос. Краснознаменский  (стоимость объекта 8195,0 тыс.рублей), в настоящее время  по объекту  готовятся документы на торги.

С учетом газификации объектов в 2011 году, в районной программе  «Социальное развитие села на 2009-2012 г.г.»  включены  еще 8  населенных пунктов, по которым  готова  проектно-сметная  документация, получено положительное   заключение государственной экспертизы проекта.

Кроме этого в адрес администрации района были направлены обращения о включении в программу ещё 4-х населенных пунктов (д. Новосёлка, п. Новая Заря   д. Сереброво,  д. Плясицино,                  с. Усолье). По  объектам   в 2011 году  выполнена проектно-сметная документация.

Завершив  совместное обсуждение по  всем  заданным присутствующими   вопросам,  были выработаны  предложения  и решения   по дальнейшей  газификации  сельских населенных пунктов (протокол прилагается).

П Р О Т О К О Л

совещания с представителями инициативных групп населённых пунктов

Камешковского района по вопросу газификации

Дата проведения: 15 июня 2011,  время 15-00

Место проведения: администрация Камешковского района

Количество участников: 62 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:             - А.А. Андреев –  глава администрации  Камешковского

района

ПРИСУТСТВОВАЛИ:      - С.В. Левина – заведующая отделом жизнеобеспечения

населения администрации Камешковского района

- О.В. Егорова – заведующая территориальным отделом

социальной защиты населения  Камешковского района

Секретарь:                           - Д.В. Самарский    - главный специалист отдела

жизнеобеспечения населения администрации

Камешковского района;

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1.   Н.Ф. Игонина       - глава муниципального образования Второвское;

- А.З. Курганский   - глава администрации муниципального образования

Брызгаловское;

- О.Н. Кушаков       - и.о. главы администрации муниципального образования

Сергеихинское;

4.   А.А. Панин           - начальник МУ УЖКХ Камешковского района;

5.   И.А. Данилов        -  управляющий Трест «Камешковорайгаз» ОАО

«Владимироблгаз»;

- Представители инициативных групп населённых пунктов Камешковского

района (д. Остров, д. Вакурино, пос. Краснознаменский,

д. Тереховицы,  д. Мокеево, д. Лубенцы, д. Новая Печуга,

д. Ступино, д. Горки, пос. Новки, пос. им. Артёма,

д. Новосёлка, пос. Новая Заря, д. Сереброво, д. Усолье,

д. Плясицино, д. Колосово, д. Вахромеево, д. Каменово

пос. им. М. Горького, с. Ряхово).

.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О  газификации сельских населённых пунктов Камешковского района.

Заслушали информацию главы администрации Камешковского района о предложениях и разработке схемы дальнейшей работы по газификации населённых пунктов Камешковского района

Выступила:   С.В. Левина

« Финансирование  газификации   сельских населенных пунктов  на территории Камешковского  района  проводится:

- 1.  В соответствии с программой ОАО «Газпром» (строительство межпоселковых газопроводов).

В соответствии с данной программой построены межпоселковые газопроводы от  ГРС г. Камешково до д. Сергеиха,  от мкр. Лесной г. Владимир до д. Пенкино;

- 2.  В соответствии  с  районной целевой программой «Социальное развитие села  на  2009-2012 г.г» (строительство разводящих газовых сетей).

По данной программе предусматривается софинансирование объектов за счет  средств федерального бюджета – 30%, областного бюджета – 59,5 %, районного бюджета – 10,5 %.

В период с 2006 г. по 2010 г. построены  разводящие   газопроводы   в д. Сосновка,   д.Верещагино и  д. Новки,  с. Коверино, с. Горки, д. Приволье, д. Новая Быковка.

3. За  счет  средств  специальной  20 % надбавки к тарифу ОАО «Владимроблгаз».

Построены разводящие газовые сети в д. Сергеиха, д. Брызгалово, д. Назарово,  д. Пенкино.

В 20011 году  запланирована газификация  следующих населенных пунктов:

-   газификация 2-х жилых домов   в д. Верещагино;

-   д. Остров;

-   д. Вакурино  и   пос. Краснознаменский.

С учетом газификации объектов в 2011 году, в районной программе  «Социальное развитие села на 2009-2012 г.г.»  включены  8  населенных пунктов, по которым  готова  ПСД, получено заключение государственной экспертизы проекта.

Кроме этого в адрес администрации были направлены обращения о включении в программу ещё 4-х населенных пунктов (д. Новосёлка, п. Новая Заря,                     д. Сереброво, д. Плясицино, с. Усолье). В адрес инициативных групп был направлен отказ, ввиду отсутствия  финансовой возможности бюджета района в мероприятиях по строительству газопроводов в 2012 году.

В ходе встречи граждане задавали интересующие их вопросы.

Завершив  обсуждения,  р е ш и л и:

Предложения администрации района по вопросам дальнейшей  газификации населённых пунктов Камешковского района:

1. Направить предложение в районный Совет народных депутатов Камешковского района о продлении срока действия районной целевой программы «Социальное развитие  села»  до 2015 года.

2. Внести предложение в районный Совет народных депутатов Камешковского района при установлении приоритета первоочередных объектов строительства,  руководствоваться   следующими критериями:

-  наличие в населенном пункте объектов социальной  сферы (школы, детские сады, клубы, ФАПы, котельные отапливающие многоквартирный жилой фонд);

-  количество  постоянно проживающего населения более 100 человек;

- наличие проектно-сметной документации и заключение государственной экспертизы проекта;

3. В случае получения в течении финансового года предложений от областной администрации о срочном внесении дополнительного объекта (незаявленного ранее)  в областной Перечень объектов газификации, администрация района, исходя  из наличия финансовых средств и сроков строительства объекта, вправе    самостоятельно  обозначить  данный объект.

4.  Внести предложение в районный Совет народных депутатов Камешковского района на случай если истёк срок рабочего действия проектно-сметной документации,  все  расходы по внесению технических изменений в ПСД  проводить  за счет средств районного бюджета.

5. Внести предложение в районный Совет народных депутатов Камешковского района в случае строительства объекта жителями за собственные  средства, о готовности администрации района рассмотрения вопроса оказании  финансовой  помощи в виде:

-     выкупа проектно-сметной документации;

-  принятия частичных расходов по выполнению строительно-монтажных работ (оказание помощи органами местного самоуправления в представлении строительной  техники для выполнения земляных работ);

- представление денежной компенсации в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области.

6.  Одним из первоочередных объектов газификации на 2012 год обозначить  газификацию южной части пос. Новки, т.к. численность проживающего населения в настоящее время составляет более 600 человек. Население данного посёлка уже понесли расходы на проведение работ по подземному проколу через Горьковскую железную дорогу. Вопросом газификации посёлка, население занимается с 1996 года.

7. Внести предложение в районный Совет народных депутатов Камешковского района о включении в районную целевую программу «Социальное развитие села» следующих объектов строительства с готовой документацией:

-  деревня Сереброво, деревня Плясицино, деревня Новосёлка – пос. Новая Заря, село Усолье.

8. Об итогах сегодняшней встречи с представителями инициативных групп населённых пунктов проинформировать Совет народных  депутатов Камешковского района.

9. Информацию  опубликовать  в районной газете «Знамя».

После совместного обсуждения, присутствующие согласились с  предложениями администрации района,  но   единогласно  было  высказано  мнение, что очередность газификации населенных пунктов должна быть установлена по дате получения заключения государственной экспертизы  ПСД.

Председатель совещания                                                                               А.А. Андреев

Секретарь совещания                                                                                 Д.В. Самарский